**В настоящее время реализуются следующие инвестиционные проекты**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Описание инвестиционного проекта** | **Сроки реализации проекта** |
|
| АО "Хиагда" | Строительство производственного комплекса и развитие местороженияХиагдинского рудного поля | 2015-2025 |
| ООО TЛT «Восточные ворота» | Организация деревообрабатывающего цеха | 2018-2027 |
| ИП Почекунин Б.Н. | Организация цеха по лесопереработке в с. Романовка  | 2018-2025 |
| ООО "Кардинал" | Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Багдарин | 2018-2025 |
| К(Ф)Х Кокин С.А. | Развитие безотходного скотоводства с производством органического биогумуса | 2014-2024 |
| К(Ф)Х Мутуев А.Ч. | Развитие мясного животноводства  | 2015-2024 |
| К(Ф)Х Никулин Ю.М. | Строительство молочно-товарной фермы | 2015-2024 |
| К(Ф)Х Гатапов Д.Х. | Разведение КРС мясного направления | 2017-2023 |
| АО Забайкальское горнорудное предприятие | Разработка месторождений по добыче нефрита | 2017-2025 |
| ООО " Рудное " | Строительство горно- перерабатывающего комплекса по отработке запасов участка «Рудная горка» золоторудного месторождения Троицкое | 2019-2024 |
|  |  |  |

Инвестиционная политика района направлена, прежде всего, на привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Целью инвестиционной политики является, обеспечение притока инвестиций для сохранения, и приумножения качественных параметров экономики, формирования эффективного и динамично развивающегося промышленного производства. Одна из приоритетных задач инвестиционной политики - это создание благоприятных условий для инвесторов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, включая субъекты малого предпринимательства за 2022 год, составил 4471,84 млн. руб. или 114,41 % к аналогичному периоду 2021 года, инвестиции увеличились в связи с тем, что собраны данные со следующих организаций: ООО «Закаменск- Лес», ООО «Рудное», ООО «Андреевский кочей», АО ЗГРП.

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме составила 47,168 млн. руб.

Структура инвестиций по видам экономической деятельности по сравнению с 2021 годом не изменилась: основную долю в структуре инвестиций по видам экономической деятельности занимают инвестиции по добыче полезных ископаемых, направленные на разработку урановых месторождений АО «Хиагда».

Информация о реализации инвестиционного проекта АО «Хиагда»:

Фактическое количество занятых рабочих мест по проекту составило 541 человек, что ниже уровня бизнес-плана на 55 человек.

Размер среднемесячной заработной платы 2022 г составил 106 тыс. руб. при запланированной 73 тыс. руб. Рост заработной платы связан с пересмотром окладов в 2019,2021 и 2022 годах производственному персоналу.

За 2022 год инвестиционная программа АО «Хиагда» профинансирована на 5758 млн. руб. в том числе по проектам:

- Месторождение «Вершинное» – 979,3 млн. руб.;

- «Инфраструктура Хиагдинского предприятия»– 597,4 млн. руб.;

- Месторождение «Источное» - 19 млн. руб.;

- Месторождение «Хиагдинское» - 72,9 млн. руб.;

- Месторождение «Количиканское» - 2971,8 млн. руб.;

- Месторождение «Добрынское» - 1048,8 млн. руб.

Основной объем горно-капитальных работ направлен на месторождение«Количиканское». Структура финансирования месторождения за 2022 год выглядит следующим образом:

1. Горно-капитальные работы – 2596 млн. руб.
2. Затраты связанные с закислением – 309 млн. руб.

3. Прочие- 67 млн. руб.

Проект «Инфраструктура Хиагдинского предприятия» направлен на обеспечение бесперебойного функционирования предприятия. За 2022 год, в рамках данного проекта профинансированы следующие объекты:

- Оборудование вне смет проектов – 123,2 млн. руб.

- Прирельсовая база – 60,2 млн. руб.;

- Ремонтно-складское хозяйство – 14,6 млн. руб.;

- Площадка цеха производства серной кислоты – 5 млн. руб.;

- Площадка основного производства – 48,6 млн. руб.;

- Прочие объекты – 253,9 млн. руб.

Увеличение объема инвестиций в 2022 году обусловлено сдвигом работ по м. Количиканское с 2019 г в результате попадания особо защитных лесных участков в границы отводов на данных месторождениях, на которых строительство запрещено.

В первом полугодии 2023 году планируется ввести в эксплуатацию залежь X1.Так же в 2023 году планируется ввод ЛСУ, 2 и 3 этапа на Вершинном месторождении, модернизация сернокислотного завода.

В 2024 году планируется расширить вахтовый поселок ввести в эксплуатацию Автогараж в уехе ПВ, Бытовой корпус, ПС 110/10кВ Хиагда, площадку РСХ.

В 2025 году планируется ввод ЛСУ и первого этапа месторождения Дыбрынское.

Инвестиции в основной капитал золотодобывающих предприятий за 2022 год составили 640,578 млн. руб. от общего объема инвестиции, что больше показателя за аналогичный период 2021 года на 196,01 млн. руб. Обновление основных средств в 2022 году, произошло на следующих золотодобывающих предприятиях: ООО «Рудное», ООО «Север», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Закаменск-Лес», ООО «Кардинал», ООО «Андреевский кочей», ООО "Витимкан". Инвестиционные средства золотодобывающих организаций были направлены на приобретение техники и оборудования.

Инвестиции АО «ЗГРП» составили 40,553 млн. руб. были направлены на строительство зданий, приобретения оборудования.

Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация горно-перерабатывающего комплекса по отработке запасов участка «Рудная горка» золоторудного месторождения «Троицкое» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия» за 12 месяцев2022 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2022** | **2022** |
| **План** | **Факт** |
| Объем производства продукции, млн. руб. | 2 045 | 1478 |
| Объем производства продукции, кг. | 500 | 364,2 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 2 045 | 1478 |
| Финансовый результат (прибыль, убыток), млн. руб. | 462 | 58 |
| Численность работников среднесписочного состава, чел. | 235 | 212 |
| Фонд заработной платы, млн. руб. | 354 | 344,1 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 125,5 | 134,0 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |   | 277,1 |